* Mysql database, gebruikers tabel met daarin een aantal e-mails en wachtwoorden vastleggen voor verificatie.
* Registerform maken voor gebruikersnaam en wachtwoord.
* (bonus) gebruiker een confirmatiemail met activatiecode om zijn account te bevestigen.

Specifiekere eisen

* Wachtwoord moet gehashed worden in de database.
* Email moet uniek zijn
* Email moet echt zijn
* Eventuele spaties voor of achter weghalen

Planning

Al van tevoren gedaan:

* Mike: First layout website gemaakt (vorige projectdeel (3 uur))

Week 1:

* Jurriaan: Extra git omgeving opzetten voor de website (voor overzicht) (0,25 uur)
* Mike, Sjoerd en Jurriaan: Login system php (4 uur)
* Mike, Sjoerd en Jurriaan: Password hashing (2 uur)
* Jurriaan: Planning maken (0,5 uur)
* Mike en Sjoerd: Website omzetten naar single page (1 uur)

Week 2:

* Filmpje maken (0,5 uur)
* Filmpje toevoegen (1 uur)